Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale.

Aprovizionarea cu apă.

Primăria orașului Drochia este aplicant si denumit în continuare lider de proiect  privitor la Imbunătățirea serviciilor de alimentație cu apă în orașul Drochia.

Proiectul a fost inclus în Acordul de finanțare nr.8124625 din 23.09.2019, semnat între Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei și Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Acordul  special la acesta, este implementat de ADR Nord din sursele Uniunii Europene, inclusiv in  condițiile Memorandumului de înțelegere la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Drochia.

Valoarea estimată a proiectului, după  finalizarea etapei de proiectare constituie – 86 919 610,0 lei(4457416,00 EURO), fără deduceri.

Contribuția aplicantului – primăria or.Drochia constituie 5 640 765,00 lei (289270,00 EURO) care este alocată în tranșe. Pe parcursul anului 2020 a fost alocată prima tranșă- 30% din suma contribuției. Pentru anul 2021 primăria orașului Drochia  are obligațiunea de-a  asigura finanțarea a 40% din suma contribuției -2 256 306,00 lei , nu mai tărziu de tr.I a anului 2021.

Pentru anul 2021 se propun mijloace financiare în mărime de 2 240000,00 lei.Contribuția suplimentară va fi achitată de catre Partenerul contractului –Consiliul raional Drochia, drept temei-Contractul  de finanțare a proiectului finanțat din sursele Uniunii Europene prin intermediul GIZ Moldova “Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia”.

Pe parcursul anului 2020 (perioada 9 luni) cheltuielile efective au constituit  1 879 999.00 lei.